**Project Charter Document**

**Project Title :** Pembuatan Website Profiling unit LPPM

**Department :** Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana

**Product / Process :** Website

**Start Date :** 2 Februari 2016

**Final Date :** 6 Mei 2016

1. **Budget Information**

Total pembiayaan pembuatan website sampai selesai adalah Rp 18.400.000,-

1. **Project Manager :** Amsal Maestro (71130105) , [amsal.maestro@ti.ukdw.ac.id](mailto:amsal.maestro@ti.ukdw.ac.id)
2. **Key Schedule Milestones**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestones** | **Date** |
| Final Project Charter Document Submitted | 22 Maret 2016 |
| Final Website | 29 April 2016 |
| Website Acceptance | 2 Mei 2016 |
| Final Report | 12 Mei 2016 |

1. **Project Objectives**

Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sebuah website untuk unit LPPM Universitas Kristen Duta Wacana. Website ini sebagai media informasi yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan kegiatan LPPM seperti pengembangan motivasi dalam penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat secara professional, inovatif, dan bermutu.

1. **Main Project Success Criteria**

Software ini harus memenuhi semua spesifikasi tertulis yang berisi berbagai informasi tentang pengembangan dan pengabdian masyarakat serta beberapa gambar pendukung. Website ini akan selesai pada 29 April 2016 dan akan benar-benar diuji. Pihak unit akan secara resmi menyetujui proyek dengan saran dari stakeholder lainnya.

1. **Approach**

* Melakukan pertemuan langsung dengan stakeholder proyek (pihak unit LPPM) untuk mendapatkan requirement-requirement yang dibutuhkan.
* Merinci  dan menginstall semua software yang dibutuhkan oleh web developer untuk meyelesaikan proyek
* Mengadakan rapat dan diskusi mengenai kemajuan dan perkembangan review dengan tim proyek
* Melakukan pengujian pada setiap perkembangan yang telah dikerjakan
* Menyerahkan hasil website kepada unit LPPM

# Project Team Organization Plans

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **POSISI** | **KONTAK** | **TTD** |
| UNIT | dr. The Maria Meiwati Widagdo, Ph.D | Kepala Unit Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat | [mariawidagdo@yahoo.com](mailto:mariawidagdo@yahoo.com) |  |
| DOSEN | Willy Sudiarto Raharjo, S.Kom., M.Cs | Dosen Pembimbing Prodi Teknik Informatika | [willysr@staff.ukdw.ac.id](mailto:willysr@staff.ukdw.ac.id) |  |
| Danny Sebastian, S.Kom., M.M. | Dosen Pembimbing Prodi Teknik Informatika | [danny.sebastian@staff.ukdw.ac.id](mailto:danny.sebastian@staff.ukdw.ac.id) |  |
| Yetli Oslan, S.Kom, M.T. | Dosen Pembimbing Prodi Sistem Informasi | [yetli@staff.ukdw.ac.id](mailto:yetli@staff.ukdw.ac.id) |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | Manager Proyek | [amsal.maestro@ti.ukdw.ac.id](mailto:amsal.maestro@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | Web Developer | [punto.damar@ti.ukdw.ac.id](mailto:punto.damar@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | Web Developer | [hendra.wijaya@ti.ukdw.ac.id](mailto:hendra.wijaya@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | Web Developer | [chossy.pratama@ti.ukdw.ac.id](mailto:chossy.pratama@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 72120045 | Varian K.I. Saija | Web Developer | [khasirasaija@gmail.com](mailto:khasirasaija@gmail.com) |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | Web Designer | [berlian.hatma@ti.ukdw.ac.id](mailto:berlian.hatma@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | Web Designer | [vincenius.nuariyantino@ti.ukdw.ac.id](mailto:vincenius.nuariyantino@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | Web Designer | [agustinus.boggy@ti.ukdw.ac.id](mailto:agustinus.boggy@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | Public Relations | [bill.edward@ti.ukdw.ac.id](mailto:bill.edward@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | Public Relations | [yosafat.subagyo@si.ukdw.ac.id](mailto:yosafat.subagyo@si.ukdw.ac.id) |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | Public Relations | [devan.sambudi@si.ukdw.ac.id](mailto:devan.sambudi@si.ukdw.ac.id) |  |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | Documentation | [kristina.wayangkau@ti.ukdw.ac.id](mailto:kristina.wayangkau@ti.ukdw.ac.id) |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | Documentation | [sherli.yuliani@ti.ukdw.ac.id](mailto:sherli.yuliani@ti.ukdw.ac.id) |  |