**KUMPUL PERDANA KELOMPOK 8**

**28 Jan 2016**

**Pembentukan kelompok**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **NAMA FACEBOOK** | **ID LINE** | **NOMOR HANDPHONE** |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | Agustinus Boggy |  | 08970612928 |
| 71130105 | Amsal Maestro | Amsal Maestro | amsalmaestro | 085697779725 |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | Berlian Hatma Rantra | di\_ammond | 089671385976 |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | Edward Billy | billedward | 08566774215 |
| 71130081 | Chossy Pratama | Chossy Pratama | chossypratama | 082251636919 |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | Devan Balukh |  | 082221462612 |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | Henz Wijaya |  | 08985031354 |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | Kristina Wayangkau | kristinawyk | 085643018142 |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | Punto Damar P |  | 085729084638 |
| 71130117 | Sherli Yuliani | Sherli Yuliani Lie | sherlie23 | 082130347778 |
| 72120045 | Varian K. I Saija | Varian Saija |  | 085243458545 |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | Vincentius Nuariyantino | vnas231 | 085725943783 |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | Yosafat Subagyo Tumanggor | yosafatst | 085643444099 |

**WAWANCARA LPPM 2 Februari 2016**

UNIT : LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

WEB : Lppm.ukdw.ac.id

Pada pertemuan pertama ini kelompok 8 melakukan tahap *requirement gathering* (wawancara) kepada pihak unit LPPM UKDW , dr. The Maria Meiwati Widagdo, Ph.D dan Bapak Muji.

Daftar yang hadir dalam pertemuan :

- Punto - Vincent

- Amsal - Sherli

- Bill - Devan

- Tina

**Hal yang telah dibahas diantaranya :**

1. Perkenalan + Sharing Jobdesk

2. Permasalahan :

- Kekurangan sumber daya untuk mengelola

- Belum ada bayangan , referensi dari web lain dan dimodifikasi

- Akan diberikan desain

3. Membuat target (time-schedule) mengenai perkembangan proyek yang dikerjakan untuk dipresentasikan kepada pihak LPPM untuk mendapatkan masukan dan saran.

4. Fitur Web yang diharapkan :

- Warna krem (background), tampilan warrna lainnya disesuaikan

- Sediakan dulu 8 kotak walaupun beberapa kotak ada yang masih kosong

- Minta diajarkan untuk pengembangan web berikutnya (penambahan fitur)

**RAPAT TANGGAL 5 FEB 2016**

TEMPAT : JDV Meeting room

JAM : 12.00 – 15.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | V |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | V |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | V |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | V |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | V |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | V |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | V |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | V |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | - | Belum ada keterangan |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | V |  |
| 72120045 | Varian K. I Saija | V |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | V |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | V |  |

**Hal yang telah dibahas diantaranya:**

1. Install program – program yang diperlukan oleh seluruh anggota kelompok

* GitHub Dekstop
* XAMPP
* Laravel
* Composer

2. Pengenalan dan penggunaan Laravel dan GitHub oleh Punto

3. Pemberitahuan isi wawancara dengan PPTM

4. Pembuatan Time Schedule

TIME SCHEDULE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tgl** | **Februari 2016** | **Tgl** | **Maret 2016** | **Tgl** | **April 2016** | **Tgl** | **Mei 2016** |
| 5 | Pelatihan | 4 |  | 1 | Konten KKN | 6 | TESTING |
| 12 | Data LPPM FIX(Humas) + Pelatihan | 11 | Proposal FIX | 8 | Konten KKN | 13 | Presentasi Final |
| 19 | Pelatihan | 18 | TTS | 15 | Presentasi Progress |  |  |
| 26 |  | 25 | TTS (Konten KKN) | 22 | REVISI |  |  |
|  |  |  |  | 29 | REVISI + TESTING |  |  |

**Pembagian Tugas**

***Web developers :***

1. Punto → CSS

Varian → Isi Profil, Visi Misi, Sejarah Staff

Chossy → Penelitian

Berli → Penelitian

Hendra → Pengabdian

Tina → Pengabdian

***Public Relations :***

1. Di masa pertengahan bisa membantu tim coding

***Documentation :***

1. Membuat notulensi sesuai format yang diberikan

Informasi

* Konten KKN dikerjakan setelah TTS
* Setiap rapat semua anggota diharapkan hadir agar tidak ketinggalan informasi

**RAPAT (khusus) TANGGAL 17 FEB 2016**

TEMPAT : D3

JAM : 19.30 – 20.15

Daftar hadir :

* Amsal Maestro
* Punto Damar
* Bill Edward
* Berlian Hatma
* Kristina Wayangkau

**Hal yang telah dibahas diantaranya:**

Dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan, ada beberapa anggota yang rolling tim anggota divisi, diantaranya :

* Kristina Wayangkau → tim Documentation
* Vincentius Nuariyantino → tim Web Designer
* Agustinus Boggy → tim Web Developer

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan setiap anggota dapat memaksimalkan kinerja perdivisi dengan lebih baik.

1. Mendiskusikan desain web LPPM dengan menggunakan boostrap, diharapkan tim desain dapat membuat DESAIN KASARAN **paling lambat Selasa ,23 Februari 2016** harus sudah jadi. Mohon untuk sangat diperhatikan **DEADLINE** yang sudah ditentukan karena hasil desain kasaran tersebut akan diuji dan diperlihatkan ‘secara kasar’ kepada pihak unit LPPM pada hari **Kamis, 25 Februari 2016** agar pertemuan berikutnya alur coding sudah bisa dilakukan **.**
2. Dokumentasi dan notulen tiap pertemuan, diskusi atau rapat selalu diupdate setiap minggunya.

**RAPAT TANGGAL 19 FEB 2016**


TEMPAT : JDV Meeting Room

JAM : 13.00 – 15.00 WIB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | v |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | v |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | v |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | v |  |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | - | Belum ada keterangan |
| 72120045 | Varian K. I Saija | v |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | v |  |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. Tim Coding sudah membuat kasaran web seperti contoh website LPPM sebelumnya dengan ketentuan yang sudah ada( warna background : krem )



1. Perubahan time schedule

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Februari 2016 | Tgl | Maret 2016 | Tgl | April 2016 | Tgl | Mei 2016 |
| 5 | Pelatihan | 4 |  | 1 | Konten KKN | 6 | Presentasi Final (Kelas) |
| 12 | - | 11 | Proposal FIX | 8 | Konten KKN | 13 | Presentasi Final (Kelas) |
| 19 | Pelatihan | 18 | TTS | 15 | Presentasi Progress |  |  |
| 24 | Fix tampilan website (anggota lain memberi pendapat) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Presentasi progress awal ke unit LPPM | 25 | TTS (Konten KKN) | 22 | TESTING |  |  |
|  |  |  |  | 29 | PRESENTASI LPPM |  |  |

1. Pemberitahuan perubahan rolling anggota divisi (keterangan pada rapat 17 Februari 2016

**RAPAT TANGGAL 24 FEB 2016**

TEMPAT : D3

JAM : 19.00 – 21.00 WIB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | v |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | v |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | v |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | - | Rapat kegiatan luar kampus |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | v |  |
| 72120045 | Varian K. I Saija | v |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | v |  |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. Koreksi desain web yang telah dikerjakan :

* Border font tulisan pada *home* kurang jelas sehingga saat ganti gambar tulisan tidak terlihat/ kurang jelas.
* Lebar *footer* disesuaikan pada lebar page.
* Pada halaman sejarah ,format wrap text diubah menjadi square/tight/ through supaya bagian kanan tidak terlihat kosong.
* Font tulisan pada sub sub judul seperti tulisan (visi,misi, tujuan, dll) sebaiknya di bold.

1. Menyiapkan powerpoint untuk presentasi progress 1

**RAPAT DENGAN LPPM TANGGAL 26 FEB 2016**

TEMPAT : LPPM

JAM : 14.15 – 15.30 WIB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | v |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | - | Kegiatan Gereja |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | - | Mengurus bpkb |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | - | Interfaith camp |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | - | Mengurus KTP pindahan |
| 72120045 | Varian K. I Saija | v |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | - | Konsultasi Dosen |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. Presentasi slide oleh Amsal

- Perkenalan tiap divisi + foto + jobdesc masing – masing

- Pemberitahuan time schedule + konfirmasi rencana pertemuan selanjutnya dengan pihak LPPM

2. Demo web sementara

- Semua konten yang telah direquest oleh LPPM sebelumnya telah dibuat, untuk konten yang masih kosong belum diisi karena menunggu bahan dari pihak LPPMnya

- Warna krem yang direquest LPPM telah digunakan sebagai background dari website tersebut

- Bagian visi misi, profil sudah diisi dari referensi website sebelumnya

- Web sudah bisa responsive

- Login sudah bisa digunakan, jika login maka admin akan bisa mengedit isi website

3. Permintaan dan Masukan dari LPPM

- Pihak LPPM minta dikirimi time schedule nya ke email LPPM

- Beranda → Sudah OK, untuk foto di beranda nanti akan dikirim oleh pihak LPPM

- Profil → Untuk data LPPM terbaru bisa digunakan yang tercantum di ukdw.ac.id, foto profil akan difotokan oleh pihak kelompok 8, senin/selasa siang jika bisa datang ke LPPM

- KKN → Bagian kopertis dihilangkan ( DONE ), harapan LPPM bagian pendaftaran online di menu ini bisa digunakan untuk pendaftaran KKN secara online ( Pihak kelompok 8 telah melakukan KONFIRMASI dengan dosen dan TIDAK BISA karena pembuatan website pada project ini hanya untuk membuat website informasi bukan sistem, mungkin selanjutnya bisa dikembangkan lagi oleh yang lain )

- Bagian header lebih baik diubah warnanya karena tulisannya saat di klik tidak kelihatan, mungkin warna coklatnya bisa lebih ditebalkan

- Pihak LPPM meminta fitur lain agar mahasiswa bisa upload file secara online dan masuk ke database lecturer UKDW karena pihak LPPM ingin mewujudkan paperless, mungkin bisa juga dialihkan ke email LPPM ( TIDAK BISA karena itu hubungannya dengan puspindika )

- PENGABDIAN & PENELITIAN → Pihak LPPM ingin agar dari luar bisa upload file proposal seperti website DIKTI ( Diusahakan namun tidak janji ), bagian DPRM dll diisikan tulisan saja, pihak LPPM ingin bisa menyediakan informasi dalam bentuk pdf (Jika terlalu panjang dan banyak lebih baik di link ke alamat lain)

4. Untuk lampiran dan isi dari konten akan diusahakan untuk dikumpulkan minggu ini oleh LPPM dan untuk pengambilan foto profil akan dicocokan dulu waktunya untuk bisa memilih hari yang tepat untuk kedua belah pihak

**RAPAT TANGGAL 9 MARET 2016**

TEMPAT : D3

JAM : 10.00 - SELESAI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | v |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | v |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | v |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | v |  |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | - | belum ada keterangan |
| 72120045 | Varian K. I Saija | v |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | - | acara keluarga di solo |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. penambahan isi konten pada website (informasi dan gambar)
2. diskusi dan penyelesaian project charter document dan laporan

**RAPAT TANGGAL 22 MARET 2016**

TEMPAT : D3

JAM : 10.00 - 12.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | - | ijin acara keluarga |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | v |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | - |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | v |  |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | v |  |
| 72120045 | Varian K. I Saija | - |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | v |  |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. Progress tiap divisi

Web Developer -> Mencoba untuk upload ke github

Web Designer -> Mencoba untuk upload ke github

Documentation -> Revisi dan mengumpulkan dokumen initiating dan planning

Public Relation -> Mengumpulkan ke data ke LPPM

PM -> Mengontrol perkembangan tiap divisi

**RAPAT TANGGAL 30 MARET 2016**

TEMPAT : LAB FTI RUANG EXPLORER

JAM : 08.00 - 10.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIM** | **NAMA** | **KEHADIRAN** | **KETERANGAN** |
| 71130023 | Kristina Wayangkau | v |  |
| 71130033 | Hendra Wijaya Soeprapto | v |  |
| 71130070 | Berlian Hatma Rantra | v |  |
| 71130072 | Vincentius Nuariyantino | v |  |
| 71130081 | Chossy Pratama | v |  |
| 71130084 | Punto Damar Prihambodo | v |  |
| 71130105 | Amsal Maestro | v |  |
| 71130117 | Sherli Yuliani | v |  |
| 71130147 | Bill Edward Butar-Butar | v |  |
| 71130161 | Agustinus Boggy Wicaksana | v |  |
| 72120045 | Varian K. I Saija | v |  |
| 72120058 | Devan Sambudi Y. Balukh | v |  |
| 72130011 | Yosafat Subagyo Tumanggor | v |  |

**Hal yang dibahas dalam rapat antara lain:**

1. Pelatihan cara penggunaan GitHub

2. Pembagian tugas dan bagian upload GitHub tiap divisi, diatur oleh koordinator tiap divisi nya

- Web Developer(Koor : Punto)

File coding

File CSS

- Web Designer(Koor : Yayan)

File CSS

Foto untuk website

- Public Relation(Koor : Bill)

Dokumen LPPM

SS Email dari LPPM

- Documentation(Koor : Tina)

Notulen

Foto Rapat

Laporan TTS(belum final)

Laporan TAS(belum final)

- Project Manager(Amsal)

Laporan TTS(final)

Laporan TAS(final)